## Slide 1: Gestión de Configuración de Software (SCM)

## Slide 2: ¿Que es la SCM?
También conocida como
  Control de origen
  Gestión de cambios
  Control de versiones
Varios desarrolladores trabajan en un conjunto común de archivos
Todo sistema SCM crea un repositorio central para compartir archivos. Estos son versionados con cada modificación

## Slide 3: Servicio SCM
Alcance
  La Gestión de Configuración de Software aplica a todos los Productos, Mantenimientos y Proyectos cursados por Ingenieros CENS
Objetivo
  Mantener la integridad e historia de las soluciones desarrolladas
Beneficios del servicio
  Se asegura una línea base controlada para soluciones desarrolladas, con el respaldo de cada una de las mejoras incorporadas
  Permite desarrollos paralelos y aislados

## Slide 4: Servicio SCM – Proyectos
Anteproyecto
Proyectos en Curso
- Se solicita creación de repositorio
- Se genera plan inicial
- Se genera línea base de anteproyecto
Se actualiza plan de acción
Desarrollo solución
Actualización documental
Regularización de Testing
Entrega solución
Generación de línea base de producto
Resguardo de proyecto en BD histórica
Idea / factibilidad
Desarrollo
Entrega y Cierre
Si en la etapa de Idea y Factibilidad, el Business Case queda rechazado, el repositorio creado con lo que se encuentra versionado, se resguardará en una Base de datos Histórica

## Slide 5: Servicio SCM – Mejoras
Mentenimiento en Curso
Se solicita creación de repositorio
Se genera plan de acción
Se baja línea base de proyecto en productivo a nuevo repositorio para efectuar desarrollos
Se realizan pruebas de Testing
Entrega solución
Se actualiza línea base de la solución
Línea base anterior queda resguardada en carpeta Releases, guardando un histórico de versión
Desarrollo
Entrega y Cierre

## Slide 6: Servicio SCM – Flujo de Proyecto
Solicita Repositorio
Jefe Proyecto
SCM
Cliente
QC
Negocio
Genera Repositorio
BC?
Genera Business Case
Guarda Documentación
Desarrollo Proyecto
Realización Pruebas
Guarda documentos en Base Histórica
pruebas?
Actualización Documentación
Genera Repositorio línea base
Entrega solución
Rejected
Accepted
Rejected
Recepción solución

## Slide 7: Repositorios – Estructura estándar

## Slide 8: Nomenclatura versionados
Versión:
  V1731r1  V17.3.1r1
  VAMVrN
  V: Versión
  A: Año
  M: Mes, se mantiene hasta aprobación
  V: Número de versión del aplicativo
  r: Release
  N:Numero de Release

## Slide 9
IDEA
FACTIBILIDAD
CERTIFICACION
DESARROLLO
ANALISIS
DISEÑO
CIERRE
ENTREGA
DESARROLLO
- Relevamiento con usuario
- Priorización
- Análisis funcional
- Estimación de costos
- Diseño técnico (Arquitectura)
- Existen proveedores para implementar solución?
- Confección Business Case
- Validación Business Case
Gestión administrativa inicial
Quien trabajará en que y como?
Kick off interno
- Revisión funcional de proyecto con usuario
- Análisis interno ingenieros
Diseño técnico:
- Input
- Modelo de datos
- Mapeos
- Procesos (periódicos?, históricos? Reprocesos? Anulaciones?)
Aprobación técnica
Reunión de cierre de etapa de análisis y diseño
- Desarrollo de componentes definidas
- Inicio confección de plan de pruebas para siguiente etapa
- Entrega de datos para realización de pruebas
- Revisión de (Inputs, mapeos y modelo)
- Se aplica manual de instalación en ambiente nuevo
- Certificación funcional de casos de uso según plan
- Pruebas de usuario
- Aprobaciones
- Actualización documentación línea base
- Cierre de ambientes de desarrollo
- Planificación de actividades a realizar en la entrega
- Confección de documentación
- Reunión de entrega con cliente
- Marcha blanca?  No
Cuenta medica interoperable?
Mesas de trabajo
- Modelo BPMN
- Puntos de interoperabilidad
- CMD
- Casos de uso a soportar
- Arquitectura
- Plazos
- Business Case
ANTEPROYECTO
PROYECTO
PRODUCTO
- Identificación de recursos
- Definición y justificación de estándar/es a utilizar
Diagramas:
- Arquitectura
- Flujo
- Clases
- Casos de uso
- Máquina de estados?
- Secuencia?
- Colaboración?
- Tiempo?
- Confección Gantt
- Profiling?
- Validadores?
- Conformance?
-